# TTS AI dataset loyihasi — Texnik topshiriq (TZ)

| Kompaniya | Elma |
| --- | --- |
| Loyiha nomi | TTS AI dataset loyihasi |
| Hujjat turi | Texnik topshiriq (TZ) / Statement of Work (SOW) |
| Versiya | v1.0 |
| Sana | 2026-09-04 |
| Tayyorladi | [F.I.Sh. / lavozim] |
| Maxfiylik darajasi | Ichki foydalanish uchun |

Maqsad: O'zbek tilida (kerak bo'lsa rus/boshqa tillarda ham) ishlaydigan Text-to-Speech (TTS) AI modeli uchun sifatli, jins va yosh bo'yicha muvozanatli ovoz dataset'ini yig'ish, tayyorlash va o'qitishga tayyor holga keltirish.

# Ijrochilar

Bu loyiha ustida ikkita ijrochi ishlaydi. Har birining vazifasi quyida aniq belgilangan (checklist bandlarida [Xodim 1] / [Xodim 2] tegi bilan ko'rsatilgan):

| Ijrochi | Yo'nalishi | Asosiy vazifalar |
| --- | --- | --- |
| Xodim 1 — [F.I.Sh. kiritilsin] | Dataset yig'ish | Spikerlarni tanlash, matn skriptini tayyorlash, yozib olish sessiyalarini o'tkazish |
| Xodim 2 — [F.I.Sh. kiritilsin] | Texnik/ML qayta ishlash | Transkripsiyani tekshirish, forced alignment, tozalash/formatlash, model fine-tune va baholash |

Sifat nazorati (QC) va yakuniy baholash bosqichlarini ikkalasi birgalikda amalga oshiradi.

# 1. Loyiha ko'lami

- Ovozli spikerlarni tanlash va yozib olish (ayol/erkak, turli yosh guruhlari)

- Har bir yozuv uchun matn va metadata biriktirish

- Yozuvlarni tozalash, segmentlash va formatlash

- Dataset'ni model o'qitishga (fine-tune yoki noldan) tayyor formatda joylashtirish

- Texnik infratuzilmani (GPU, dasturiy vositalar) belgilash

# 2. Dataset talablari (metadata)

Har bir audio fayl bilan birga quyidagi maydonlar saqlanadi:

| Maydon | Tavsif |
| --- | --- |
| audio_filename | WAV/FLAC, 22–48 kHz, 16–24 bit |
| text_transcript | Aynan aytilgan matn, normallashtirilgan holda |
| speaker_id | Har bir spiker uchun noyob ID |
| gender | Ayol / Erkak |
| age_group | Yosh guruhi (3-bo’limga qarang) |
| accent_region | Shevasi / hududi (agar farqlansa) |
| recording_env | Studiya / xona, shovqin darajasi, mikrofon turi |
| emotion (ixtiyoriy) | Neytral, quvnoq, jiddiy va h.k. |

Eslatma: Matn skripti (o'qitiladigan gaplar to'plami) tilning barcha fonemalarini va ularning kombinatsiyalarini bir necha marta qamrab olishi shart — bu talab har bir yozuvga emas, umumiy skriptga tegishli.

# 3. Spikerlar bo'yicha talablar (jins va yosh taqsimoti)

| Guruh | Nisbat / hajm |
| --- | --- |
| Ayol spikerlar | ~50% |
| Erkak spikerlar | ~50% |
| Yosh guruhi 1 | 20–29 yosh |
| Yosh guruhi 2 | 30–39 yosh |
| Yosh guruhi 3 | 40–49 yosh |
| Yosh guruhi 4 | 50+ yosh |

Har bir guruh taxminan bir xil umumiy soatga ega bo'lishi kerak — shunda birorta guruh model ustunlik qilib ketmaydi.

Hajm bo’yicha maqsad:

- Bitta toza ovoz (oddiy TTS) uchun: 10–20 soat

- Ko'p spikerli, ekspressiv/mustahkam model uchun: 50–100 soat

- Ovoz klonlash usuli (fine-tune) uchun: spiker boshiga bir necha daqiqadan 1 soatgacha (sifat ko'proq ma'lumot bilan oshadi)

# 4. Texnik infratuzilma

| Maqsad | GPU / VRAM | Misol kartalar |
| --- | --- | --- |
| Tayyor modelni fine-tune qilish | 8–12 GB | RTX 3060/3070/3080 |
| Ovoz klonlash (few-shot) | 8–16 GB | RTX 3070–4070 |
| Noldan ko'p-spikerli model o'qitish | 24 GB+ | RTX 3090/4090, yoki bulutda A100 |
| Faqat ishlatish (inference) | 2–8 GB | RTX 3050/4060 |

Dasturiy vositalar:

- Yozib olish: Audacity, Piper Recording Studio

- Transkripsiya: OpenAI Whisper (+ qo'lda tekshirish)

- Alignment: Montreal Forced Aligner (MFA)

- Model: Coqui TTS / XTTS-v2, Piper, GPT-SoVITS (kichik jamoa uchun eng amaliy)

# 5. Ish bosqichlari

☐  Spikerlarni tanlash (jins/yosh bo'yicha balans bilan)  [Xodim 1]

☐  Matn skriptini tayyorlash (fonemalarni qamrab oluvchi)  [Xodim 1]

☐  Yozib olish sessiyalari  [Xodim 1]

☐  Transkripsiya va tekshirish  [Xodim 2]

☐  Forced alignment  [Xodim 2]

☐  Tozalash va segmentlash (metadata.csv / .tsv formatida)  [Xodim 2]

☐  Sifat nazorati (QC)  [Xodim 1 + Xodim 2]

☐  Model fine-tune / o'qitish  [Xodim 2]

☐  Natijani baholash va yakunlash  [Xodim 1 + Xodim 2]

# 6. Sifat nazorati mezonlari

- Har bir audio-matn juftligi qo'lda tekshirilgan bo'lishi kerak (faqat ASR'ga ishonmaslik)

- Shovqin, kesilgan so'zlar, uzun sukutlar bo'lgan yozuvlar chiqarib tashlanadi

- Har bir spiker/guruh uchun minimal soat me'yoriga erishilganligi tekshiriladi

- Fonema qamrovi skript darajasida tasdiqlanadi

# 7. Yakuniy natija (deliverables)

- Tayyor dataset: wavs/ papka + metadata.csv (yoki barcha metadata ustunlari bilan .tsv)

- Spikerlar bo'yicha statistika hisobot (jins/yosh taqsimoti, jami soatlar)

- O'qitilgan/fine-tune qilingan model checkpoint fayli

- Qisqa hisobot: qanday vositalar va sozlamalar ishlatilgani

# 8. Byudjet (taxminiy)

| Xarajat moddasi | Tavsif | Taxminiy summa |
| --- | --- | --- |
| Spikerlarga to'lov | Soatlik/sessiya asosida, jins va yosh guruhlari bo'yicha | [kiriting] |
| Yozuv uskunalari | Mikrofon, audio interfeys, xona akustikasi (agar kerak bo'lsa) | [kiriting] |
| GPU / bulut hisoblash | Fine-tune yoki o'qitish uchun (RunPod/Vast.ai/A100 ijarasi) | [kiriting] |
| Dasturiy ta'minot/litsenziya | Agar pullik vositalar ishlatilsa | [kiriting] |
| Ijrochilar ish haqi (2 kishi) | Xodim 1 va Xodim 2 uchun loyihaviy/oylik to'lov | [kiriting] |
| Jami |  | [kiriting] |

# 9. Muddatlar / Jadval

| Bosqich | Muddat | Natija |
| --- | --- | --- |
| Spikerlarni tanlash va skript tayyorlash | [kiriting, masalan 1-hafta] | Tasdiqlangan spikerlar ro'yxati, matn skripti |
| Yozib olish sessiyalari | [kiriting] | Xom audio fayllar |
| Transkripsiya, alignment, tozalash | [kiriting] | Tayyor dataset (wavs/ + metadata) |
| Sifat nazorati (QC) | [kiriting] | QC hisoboti |
| Model fine-tune/o'qitish | [kiriting] | Ishlaydigan model checkpoint |
| Baholash va topshirish | [kiriting] | Yakuniy hisobot va demo |

# 10. Jamoa va rollar

| Rol | Mas'uliyat | Mas'ul shaxs |
| --- | --- | --- |
| Xodim 1 (Dataset yig'ish mas'uli) | Spikerlarni tanlash, skript tayyorlash, yozib olish sessiyalari, dastlabki QC | [F.I.Sh.] |
| Xodim 2 (Texnik/ML mas'uli) | Transkripsiya tekshirish, alignment, tozalash/formatlash, model fine-tune, baholash | [F.I.Sh.] |
| Loyiha rahbari (Elma) | Umumiy nazorat, muddatlar, byudjet, yakuniy tasdiqlash | [F.I.Sh.] |

# 11. Xavflar va ularni boshqarish

| Xavf | Ehtimollik | Ta'sir | Yumshatish chorasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Spikerlar yetarli xilma-xillikda topilmasligi | O'rta | Dataset balansi buziladi | Oldindan spiker bazasi shakllantirish, zaxira nomzodlar |
| Yozuv sifati past bo'lishi (shovqin va h.k.) | O'rta | Model sifati pasayadi, qayta yozish kerak bo'ladi | Standart studiya/xona sharoiti, sinov yozuvi bilan boshlash |
| GPU resurslari yetishmasligi | Past | O'qitish kechikadi | Bulut GPU ijarasini zaxira variant sifatida rejalashtirish |
| Muddatlar cho'zilishi | O'rta | Loyiha byudjeti oshadi | Har bosqichda oraliq nazorat nuqtalari (checkpoint) |

# 12. Muvaffaqiyat mezonlari (KPI)

- Yig'ilgan audio hajmi: kamida [X] soat, jins/yosh bo'yicha muvozanatli

- Transkript aniqligi: qo'lda tekshirilgan, xatolik darajasi < [X]%

- Model sifati: baholash (MOS yoki subyektiv test) natijasi kamida [X]/5

- Loyiha byudjet va muddat doirasida yakunlanishi

# 13. Tasdiqlash

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
| --- | --- | --- | --- |
| Xodim 1 (ijrochi) |  |  |  |
| Xodim 2 (ijrochi) |  |  |  |
| Loyiha rahbari (Elma) |  |  |  |

Manba: avvalgi tadqiqot xulosalari (FutureBeeAI, Coqui TTS, Piper, GPT-SoVITS, VCTK/Common Voice, FeruzaSpeech, Montreal Forced Aligner hujjatlari asosida).